СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУСОРКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е ( проект)

от        2018 г.                                                                                                          №

«Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Мусорка муниципального Ставропольский на 2018 – 2020 годы»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 6, статьей 33 Устава сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ от 29.12.2016г. № 343: Собрание Представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский

РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский на 2018 – 2020 гг.»

2. Установить, что финансирование расходных обязательств, возникающих в результате принятия настоящего постановления, осуществляются за счет средств районного бюджета, бюджета сельского поселения и других источников, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ставрополь на Волге» и на официальном сайте поселения www. ставропольский-район.рф

Председатель Собрания Представителей

сельского поселения Мусорка                                                                А.И. Мальчиков

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры

сельского поселения Мусорка на 2018 –2020г.г.»

с. Мусорка  2017г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Мусорка

3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории инфраструктуры сельского поселения Мусорка.

4. Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

5.  Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Мусорка

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Мусорка

8. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории Поселения.

ВВЕДЕНИЕ

Программа  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры сельского поселения  Мусорка муниципального района Ставропольский - документ, устанавливающий перечень мероприятий по  проектированию,  строительству,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры  местного  значения,  который предусмотрен также  государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического  развития  района и  планом мероприятий  по  реализации  стратегии  социально-экономического  развития района,  планом  и  программой  комплексного  социально-экономического  развития  сельского поселения.

Реализация программы должна обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в  строительстве,  реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры местного значения.

Обеспечение    надежного  и  устойчивого  обслуживания  жителей  сельского поселения Мусорка (далее - поселение) транспортными услугами, снижение износа объектов  транспортной инфраструктуры  - одна из  главных проблем, решение которой  необходимо  для  повышения  качества  жизни  жителей  и  обеспечения устойчивого развития поселения.

Решение  проблемы  носит  комплексный  характер,  а  реализация мероприятий  по улучшению  качества  транспортной  инфраструктуры  возможна  только  при взаимодействии  органов  власти  всех  уровней,  а  также  концентрации  финансовых, технических и научных ресурсов.

Программа «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Мусорка на период с 2018 -2020 г.г.» разработана на основании следующих документов:

- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года Пр-637ГС;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского поселения Мусорка. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнидеятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории поселения, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование | «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Мусорка на 2018 – 2020 г.г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Мусорка |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения Мусорка |
| Соисполнители Программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения Мусорка и повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Мусорка; 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 3. Улучшение транспортного обслуживания населения |
| Целевые показатели | Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения - км; Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, ______ %; Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП _____ единиц на 1 тыс. автотранспортных средств |
| Срок и этапы реализации Программы | 1 этап – с 2018 по 2020 годы 2 этап – с 2021 по 2030 годы |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | -проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения; -инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; -капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы; -размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов; -оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Мусорка. Объем финансирования Программы составляет : 2018год Объем финансирования Программы составляет 2 094,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2019 год Объем финансирования Программы составляет 2 357,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения 2020год Объем финансирования Программы составляет 2 357,00 тыс.руб. обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков, установка светодиодных прожекторов для уличного дорожного освещения Финансирование из бюджета сельского поселения Мусорка ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2020 году предполагается: 1. развитие транспортной инфраструктуры: 2. развитие транспорта общего пользования: 3. развитие сети дорог поселения 4. снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения. 5. повышение безопасности дорожного движения. |

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области составляет 73,3 км, из них с усовершенствованным (асфальтовым) покрытием – 26,3 км (36%), дороги с щебеночным покрытием и грунтовые – 47,076 км (64,2%).

В связи с ростом количества автотранспорта за последние годы возросла интенсивность движения по улично-дорожной сети и, соответственно, возрос износ покрытия дорог.

Площадь дорожно-уличной сети в населенных пунктах сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский составляет – 440,064 тыс. м2, в том числе 157,58 тыс. м2 с асфальтобетонным покрытием. С учетом существующих транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться на основе долгосрочных муниципальных  подпрограмм с привлечением средств из всех уровней бюджетов и внебюджетных источников.

Сельское поселение Мусорка муниципальное района Ставропольский находится на северо-востоке Ставропольского  района. Общая площадь составляет 22940 га.

В состав сельского поселения Мусорка входит три населённых пунктов это: с. Мусорка, с.Ташла, с.Пески.

На  сегодняшний день численность постоянного населения сельского поселения Мусорка составляет 2395 человек, в том числе

с. Мусорка – 1550 чел.,

с.Ташла-819

с.Пески-26

Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

Внешние связи сельского поселения Мусорка поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от сельского поселения Мусорка до административного центра района г. Тольятти по автодороге – 50 км, расстояние от г. Тольятти до областного центра г. Самара –120 км.

По территории сельского поселения Мусорка проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

-Районного значения (муниципальное)

-Областного значения (г. Тольятти, с.Узюково, г. Димитровград)

Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Мусорка является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта инфраструктуры сельского поселения Мусорка отсутствуют.

- Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения.

Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов сельского, внешнего пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств... Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних, важная роль принадлежит особенностям географического положения сельского поселения.

В состав инфраструктуры сельского поселения Мусорка  входят 3 населенный пункт.

Таблица 1. Расстояния между  с. Мусорка и населенными пунктами.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Мусорка, км |
| --- | --- |
| Ташла | 5 |
| Пески | 5 |

Населенные пункты инфраструктуры сельского поселения Мусорка сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Особенностью сельского поселения является наличие транспортных потоков, проходящих через его территорию. Возможность обходного транзитного движения отсутствует, поэтому транспорт движется по дорогам внутри населенных пунктов. Основными улицами, по которым осуществляется движение транспортных потоков, являются ул.Почтовая (с. Мусорка) , ул.Центральная (с.Ташла). Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта значительна для сельского поселения.

Транзитное движение транспорта осуществляется через населенный пункт, с. Ташла, с.Мусорка, автодороги г.Тольятти, с.Узюково и г.Димитровград.

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах инфраструктуры сельского поселения Мусорка

Село Мусорка

| № п/п | Наименование улицы сельского поселения Мусорка |  | Протяженность. улицы, км |  | Протяженность покрытия км. | Характеристика покрытия дороги | Присваиваемые идентификационные номера |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первомайская |  | 2,399 |  | 2,399 | Грунтовая |  |  |
| 2 | Лапшова |  | 2,308 |  | 0,47 | грунтовая |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,838 | Грунтово-щебеночная |  |  |
| 3 | Молодежная |  | 1,595 |  | 1,015 | Асфальт |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,58 | Грунтовая |  |  |
| 4 | Озерная |  | 0,34 |  | 0,34 | Грунтовая |  |  |
| 5 | Партизанская |  | 2,67 |  | 2,67 | Грунтовая |  |  |
| 6 | Фрунзе |  | 1,57 |  | 1,57 | Грунтовая |  |  |
| 7 | Почтовая |  | 3,567 |  | 3,567 | Асфальт |  |  |
| 8 | Аптечная |  | 1,6 |  | 1,6 | Асфальт |  |  |
| 9 | Школьная |  | 0,94 |  | 0,94 | Грунтовая |  |  |
| 10 | Мира |  | 1,325 |  | 1,325 | Грунтовая |  |  |
| 11 | Советская |  | 2,03 |  | 2,03 | Асфальт |  |  |
| 12 | Садовая |  | 1,2 |  | 1,2 | Грунтовая |  |  |
| 13 | Сорокина |  | 0,53 |  | 0,53 | Грунтовая |  |  |
| 14 | Заречная |  | 1,1 |  | 1,1 | Грунтовая |  |  |
| 15 | Полевая |  | 2,2 |  | 1,8 | Асфальт |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,4 | Грунтовая |  |  |
| 16 | Лесная |  | 0,858 |  | 0,858 | Грунтовая |  |  |
| 17 | Спортивная |  | 1,609 |  | 1,609 | Асфальт |  |  |
| 18 | Жданова |  | 1,525 |  | 1,525 | Асфальт |  |  |
| 19 | Строителей |  | 1,45 |  | 1,45 | Грунтовая |  |  |
| 20 | Центральная |  | 1,836 |  | 1,836 | Грунтовая |  |  |
| 21 | Луговая |  | 0,305 |  | 0,305 | Грунтовая |  |  |
| 22 | Цветочная |  | 0,22 |  | 0,22 | Грунтовая |  |  |
| 23 | Механизаторов |  | 0,22 |  | 0,22 | Грунтовая |  |  |
| 24 | Гагарина |  | 1,61 |  | 1,61 | Грунтовая |  |  |
| 25 | Циалковского |  | 1,145 |  | 1,145 | Грунтовая |  |  |
| 26 | Дальняя |  | 1,198 |  | 1,198 | Грунтовая |  |  |
| 27 | Новая |  | 0,502 |  | 0,502 | Грунтовая |  |  |
| 28 | Ягодная |  | 0,686 |  | 0,686 | Грунтовая |  |  |
| 29 | Комсомольская |  | 1,128 |  | 1,128 | Грунтовая |  |  |
| 30 | Менделеева |  | 0,887 |  | 0,887 | Грунтовая |  |  |
| 31 | Кутузова |  | 0,796 |  | 0,796 | Грунтовая |  |  |
| 32 | Покровская |  | 0,519 |  | 0,519 | Грунтовая |  |  |
| 33 | Славянская |  | 0,519 |  | 0,519 | Грунтовая |  |  |
| 34 | Есенина |  | 0,691 |  | 0,691 | Грунтовая |  |  |
| 35 | Победы |  | 1,065 |  | 1,065 | Грунтовая |  |  |
| 36 | Юбилейная |  | 0,54 |  | 0,54 | Грунтовая |  |  |
| 37 | Пр. Первый |  | 0,215 |  | 0,215 | Грунтовая |  |  |
| 38 | Пр. Второй |  | 0,253 |  | 0,253 | Грунтовая |  |  |
| 39 | Пр. Третий |  | 0,253 |  | 0,253 | Грунтовая |  |  |
| 40 | Пр. Четвертый |  | 0,292 |  | 0,292 | Грунтовая |  |  |
| 41 | Пр. Пятый |  | 0,305 |  | 0,305 | Грунтовая |  |  |
|  | Всего: |  | 46,001 |  |  |  |  |  |
| Село Пески |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование улицы сельского поселения Мусорка |  | Протяженность. улицы, км | Протяженность покрытия км. | Характеристика покрытия дороги | Присваиваемые идентификационные номера |  |
| 42 |  | Кленовая |  | 1,605 | 1,605 | Грунтовая |  |  |
| 43 |  | Березовая |  | 0,745 | 0,745 | Грунтовая |  |  |
|  |  | Всего: |  | 2,35 |  |  |  |  |
| Село Ташла |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование улицы сельского поселения Мусорка |  | Протяженность. улицы, км |  | Протяженность покрытия км. | Характеристика покрытия дороги |  | Присваиваемые идентификационные номера |
| 44 | Центральная |  | 4,421 |  | 3,991 | Асфальт |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,43 | Грунтовая |  |  |
| 45 | Залетова |  | 3,42 |  | 3,42 | Асфальт |  |  |
| 46 | Партизанская |  | 2,915 |  | 2,015 | Асфальт |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,9 | Грунтовая |  |  |
| 47 | Школьная |  | 2,45 |  | 1,24 | Асфальт |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,21 | Грунтовая |  |  |
| 48 | Зеленая |  | 0,8 |  | 0,8 | Грунтовая |  |  |
| 49 | Новая |  | 1,882 |  | 1,882 | Асфальт |  |  |
| 50 | Придубравная |  | 1,575 |  | 1,575 | Грунтовая |  |  |
| 51 | Приовражная |  | 0,57 |  | 0,57 | Асфальт |  |  |
| 52 | Заречная |  | 1,48 |  | 1,48 | Грунтовая |  |  |
| 53 | Песочная |  | 0,5 |  | 0,5 | Грунтовая |  |  |
| 54 | Хлебная |  | 0,653 |  | 0,653 | Грунтовая |  |  |
| 55 | Полевая |  | 1,023 |  | 1,023 | Грунтовая |  |  |
| 56 | Лесная |  | 0,846 |  | 0,846 | Грунтовая |  |  |
| 57 | Осипова |  | 1,127 |  | 1,127 | Грунтовая |  |  |
| 58 | Восточная |  | 0,841 |  | 0,841 | Грунтовая |  |  |
| 59 | Солнечная |  | 0,944 |  | 0,944 | Грунтовая |  |  |
|  | Всего |  | 25,447 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 73,798 |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах.

| № | Показатели | Единица измерения | Данные на 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 73,798 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс. кв. м. | 442,788 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения сельского поселения Мусорка относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 4,5 до 6 м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенных пунктов.

В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Мусорка выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м);

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории сельского поселения Мусорка объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в сельском поселении на 2010 г составил 180 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет около 270 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

- СТО - нет;

-АЗС –нет.

Развитие  экономики  поселения  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.

Недостаточный  уровень  развития  дорожной  сети  приводит  к  значительным потерям  экономики  и  населения   поселения,  является  одним  из  наиболее существенных  ограничений  темпов  роста  социально-экономического  развития  сельского  поселения,  поэтому  совершенствование  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования в границах сельского поселения  имеет  важное значение для поселения.  В  будущем  это позволит   обеспечить  приток   трудовых  ресурсов,  развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения.

Автомобильные  дороги  подвержены  влиянию  природной  окружающей  среды, хозяйственной  деятельности  человека  и  постоянному  воздействию  транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит  к  существенному  росту  расходов,  снижению  скорости движения, повышению уровня аварийности.

4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития транспортной инфраструктуры.

В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья увеличится транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ  по  содержанию,  ремонту  и   капитальному  ремонту  и  зависит напрямую  от  объемов  финансирования  и  стратегии  распределения  финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в  дорожный  комплекс  является  явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития  дорожной  сети  на  первый  план  выходят  работы  по  содержанию  и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии  с  использованием  специализированных  машин  и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.  При  этом  текущий  ремонт  в  отличие  от  капитального,  не  решает  задач, связанных с повышением  качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование  дорожной  отрасли,  в  условиях  постоянного  роста интенсивности  движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  сельского поселения Мусорка.

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения транспортных слуг | Система автомобильных улиц и дорог | км | 73,34 | 73,34 | 73,34 | 73,34 | 73,34 | 73,34 |
|  | Улучшенная структура улично- дорожной сети | м | 26264 | 26264 | 26264 | 26264 | 26264 | 26264 |
| Показатели спроса на развитие улично- дорожной сети | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 244.4 | 244.4 | 244.4 | 244.4 | 244.4 | 244.4 |
| Показатели степени охвата потребителей улично- дорожной сети | Транспортная обеспеченность | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Безопасность дорожного движения | % | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 25 | 31,25 | 70 |
| Показатели надежности улично- дорожной сети | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  сельского поселения Мусорка  разработаны  на  основе  тщательного  и  всестороннего  анализа существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых пространственных преобразований.

1. Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения.

Для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия направленные на проведение работ по государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

2. Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства.

В рамках задачи, предусматривающей развитие  сети автомобильных  дорог  местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, повышение безопасности движения и увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

3. Капитальный ремонт, ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы.

4. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов.

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

5. Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта.

- Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта.

- Создание инфраструктуры автосервиса.

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств областного бюджета, районного бюджета и бюджета сельского поселения Мусорка.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2018-2020 годов составляет 6 808 тыс. руб., в том числе по годам:

2018 год -    2 094 тыс.рублей;

2019 год -    2 357 тыс.рублей;

2020 год -    2 357 тыс. рублей;

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик программы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | краевой бюджет |  | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы сельского поселения Мусорка, повышение уровня безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования сельского поселения Мусорка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  | получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения | администрация сельского поселения Мусорка |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |  | безопасное использование искусственных сооружения на автомобильных дорогах | администрация сельского поселения Мусорка |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | Автомобильные дороги местного значения и искусственные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | администрация сельского поселения Мусорка |
|  |  |  | 2018 | 2 094 000 |  |  |  | 2 094 000 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2 357 000 |  |  |  | 2 357 000 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2 357 000 |  |  |  | 2 357 000 |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача: улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2 094 000 |  |  |  | 2 094 000 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2 357 000 |  |  |  | 2 357 000 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2 357 000 |  |  |  | 2 357 000 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6 808 000 |  |  |  | 6 808 000 |  |  |  |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети инфраструктуры сельского поселения Мусорка на 2018 - 2020 годы, составляет  тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2018 – 2020 годы. Полученные результаты приведены в таб.7

Таблица 7. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР   сельского поселения Мусорка, тыс. руб.

| № | Виды услуг |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 707,0 | 707,0 | 707,0 | 21021,0 |
| 2 | Освещение | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 129,0 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  сельского поселения показано, что экономика поселения Мусорка является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2020 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития сельского поселения Мусорка, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья;

доходы населения на уровне средних по району.

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В  зависимости  от  полученных  в  результате  реализации  мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы сельского поселения Мусорка является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы сельского поселения Мусорка предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией сельского поселения Мусорка по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации сельского поселения Мусорка.

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры сельского поселения  Мусорка на период 2018-2020 годов приведены в таблице 8.

| № п/п | Наименование объекта | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 7 | 8 |
| 1. | обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом, установка дорожных знаков | 21021 | 2,1 км |
| 2 | Уличное освещение | 1290,00 | 400 шт |

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

- Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,  %;

- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Мусорка представлены в таблице 9.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Современное состояние | Целевое значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  |  |  |
| 1.1.2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства |  |  |  |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  |  |  |
| 2.1. | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  |  |  |
| 3.1. | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта |  |  |  |

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории сельского поселения Мусорка.

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ;

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляются на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируются на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.